УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главы сельского поселения Обшаровка

муниципального района Приволжский

Самарской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Волкова

10.04.2024 г.

**Отчет о реализации мер и оценка эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области**

**на 2023-2024 годы» за 2023 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 г. N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды», руководствуясь Уставом сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области, постановлением  Администрации сельского поселения Обшаровка от 18.08.2022 года № 91 разработана и утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2023-2024 годы».

Цель Программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области.

Задачи Программы:

1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области.

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

В течение 2023 г. в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2023-2024 годы» вносились изменения № 121 от 23.11.2022 г., № 126 от 21.12.2022 г., 15/1 от 27.01.2023 г, № 75 от 18.05.2023 г.,

В 2023 г. было запланировано и реализовано благоустройство:

**Дворовых территорий в количестве 9 шт. в с. Обшаровка.**

**Общественная территория сквер «Молодежный» по ул. Советская (I очередь)**

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский** **Самарской области** **на 2023-2024 годы» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, рублей | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| Всего | 2023 г.  план | 2023 г.  факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 15 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | 2023 | Средства федерального и областного бюджетов | 2 299653,23 | 2 299653,23 | 2 299653,23 | Администрация сельского поселения Обшаровка |
| Средства местного бюджета | 196 100,85 | 196 100,85 | 196 100,85 |  |
|  |  |  | Итого: | **2 495 754,08** | **2 495754, 08** | **2 461 389,59** |  |
| 22 | Благоустройство общественной территории  Сквер «Молодежный» по ул. Советской (1 очередь) | 2023 | Средства федерального и областного бюджетов | 534 128,00 | 534 128, 00 | 534 128,00 |  |
| Средства местного бюджета | 40 780, 00 | 40 780,00 | 40 780, 00 |  |
|  |  |  |  | **574 828,80** | **574 828,80** | **574 828,80** |  |
| **Итого по программе** | | | **Итого:** | **3 070 582,88** | **3 070 582,88** | **3 070 582,88** |  |

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году реализованы запланированные мероприятия, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

**Оценка эффективности программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области**

**на 2023-2024 годы» в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | |
| 2023 г.  план | 2023 г.  факт |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Ед. | 9 | 9 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | Ед. | 1 | 1 |
|  | Итого: | % | 100 | 100 |