УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского поселения Обшаровка

муниципального района Приволжский

Самарской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Власенко

31.01.2023 г.

**Отчет о реализации мер и оценка эффективности муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на период с 2022 по 2033 годы, утвержденной решением Собрания представителей сельского поселения Обшаровка от 28.02.2022 г. № 82/22 за 2022 год**

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, с пунктом 8 ч. 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области и в целях развития коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в сельском поселении Обшаровка, решением Собрания представителей сельского поселения Обшаровка от 28.02.2022 г. № 82/22 разработана и утверждена муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на период с 2022 по 2033 годы.

Цель Программы:

1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг.

3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Обшаровка.

5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления.

Задачи Программы:

1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами.

3.Создание благоприятного инвестиционного климата.

4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней.

6.Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Обшаровка

В течение 2022 года изменения в муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на период с 2022 по 2033 годы, не вносились.

**Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники инвестиций** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-2033** | **Всего:** |
| **Водоотведение** | | | | | | | **118 700,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Муниципальный бюджет | 59350,0 | 59350,0 | 59350,0 | 59350,0 | 59350,0 | 59350,0 | **59 350,0** |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 59350,0 | 59350,0 | 59350,0 | 59350,0 | 59350,0 | 59350,0 | **59 350,0** |
| **Водоснабжение** | | | | | | | **220 300,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Муниципальный бюджет | 110 150,0 | 110 150,0 | 110 150,0 | 110 150,0 | 110 150,0 | 110 150,0 | **110 150,0** |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 110 150,0 | 110 150,0 | 110 150,0 | 110 150,0 | 110 150,0 | 110 150,0 | **110 150,0** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| **Газоснабжение** | | | | | | | **130462,5** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  | 23934,55 | 23934,55 | 27478,3 | 55115,1 | **130462,5** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| **Электроснабжение** | | | | | | | **0,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| **Сбор и вывоз ТКО** | | | | | | | **200,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 111,12 | **200,0** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | **0,0** |

Средства на реализацию муниципальной программы в 2022 году не выделялись.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Обшаровка, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.