РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**сельского поселения**

**Обшаровка**

445551, с. Обшаровка,

Приволжского района, Самарской обл.,

Ул. Щорса,1

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ \_ 12\_ от \_\_18.01.2023г.

«**О мерах по предупреждению и ликвидации**

**последствий, связанных с паводковыми явлениями**

# в период весеннего половодья 2023 года»

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 68–ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 15 Федерального закона № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.1. ст. 6 Устава сельского поселения Обшаровка и в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайной ситуации, возможного ущерба, обеспечения  безопасности населения и устойчивого функционирования  объектов, расположенных на территории сельского поселения в период весеннего половодья 2023 года, администрация сельского поселения Обшаровка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии на период весеннего половодья 2023 года на территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области (приложение № 1).
2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории сельского поселению Обшаровка муниципального района Приволжский на 2023 год (приложение № 2).
3. Уточнить места и участки возможных затоплений (подтоплений), провести мероприятия по предупреждению и снижению ущерба от весеннего паводка.
4. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ привлечь людские ресурсы и технику организаций, находящихся на территории сельского поселения, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, на договорных условиях.
5. Установить  круглосуточное дежурство в период прохождения весеннего паводка из числа специалистов администрации, результаты контроля докладывать в районную КЧС и ОПБ через каждые 6 часов.
6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории сельского поселения Обшаровка разработать свой план противопаводковых мероприятий на весенний период 2023 года.
7. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вестник сельского поселения Обшаровка» и разместить на [официальном сайте](consultantplus://offline/ref=2A00BF67A30404B2B1C8392AED20E019B60E71D27F0307DD61D84BDAED76ED622B41D5F5A91F198FB7FA62oEIDJ) администрации сельского поселения Обшаровка в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - <http://obsharovka.samregion.ru/>.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения Обшаровка

муниципального района Приволжский

Самарской области А.В. Власенко

Приложение 1

к Постановлению Администрации сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области от от 18.01.2023г. №\_\_12\_\_

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии по обеспечению подготовки**

**к пропуску паводковых вод в 2023 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |
| А.В. Власенко | - Глава сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области |
|  |  |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| О.А. Волкова | - Заместитель главы сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области |
|  |  |
| Члены комиссии (по согласованию): |  |
|  |  |
| В. А. Сидоров  А.В. Убогов | - ИП Глава КФХ  - ИП Глава КФХ |
|  |  |
| С. П. Усачев | - Директор ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка |
|  |  |
| С.М. Овчинникова | - Директор ГБОУ СОШ №2 с.Обшаровка |
|  |  |
| А. М. Поляков | - Директор МУП «Обшаровский Водоканал» |
|  |  |
| Л.Е. Жоголева | - Директор СДК «Юбилейный» |

Приложение 2

к Постановлению Администрации сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области от от 18.01.2023г. №\_\_12\_\_

**П Л А Н**

**противопаводковых мероприятий на весенний период  2023 года**

**по администрации сельского поселения Обшаровка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1. | Разработка плана противопаводковых мероприятий по сельскому поселению Обшаровка. | 01.01.2023г. | Администрация  сельского поселения |
| 2. | Организация  круглосуточного наблюдения за уровнем воды, сбор данных о паводковой обстановке, подтопления домов, дорог и других территорий. Передача информации через ЕДДС. | постоянно,  в период половодья | Зам главы  сельского поселения Обшаровка |
| 3. | Проверка готовности сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ и разработка мероприятий по эвакуации населения, имущества и техники из зон подтопления. | до 01.03.2023 г. | Руководители  предприятий,  заместитель главы сельского поселения Обшаровка |
| 4. | Организация работ по регулярной очистке  водопроводных труб, гидрантов. | 10.04.2023 г. | директор МУП « Обшаровский Водоканал» |
| 5. | Произвести ревизию систем водоснабжения, канализации, общественных колодцев, принять необходимые меры по предотвращению подтопления талыми водами. | 03.04.2023 г. | Директор МУП  « Обшаровский Водоканал» |
| 6. | Очистка крыши зданий от остатков снега. | 10.03.2023 г. | Руководители  предприятий и организаций |
| 7. | Расчистка снега транспортом по периметру здания СДК, школы, детского сада. | 15.03.2023 г. | Глава КФХ  ИП В.А.Убогов. Глава КФХ  ИП В.А. Сидоров |
| 8. | Постоянно находиться на телефонной связи с администрацией поселения для предупреждения ЧС. | на время паводка | Руководители  предприятий и организаций |
| 8. | По мере таяния снега принимать меры по отводу талой воды с подведомственных территорий. | на время паводка | Руководители  предприятий и организаций |