УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского поселения Обшаровка

муниципального района Приволжский

Самарской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Власенко

07.07.2025 г.

**Отчет о реализации мер и оценка эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области**

**на 2023-2024 годы» за 2024 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 г. N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды», руководствуясь Уставом сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области, постановлением  Администрации сельского поселения Обшаровка от 18.08.2022 года № 91 разработана и утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2023-2024 годы».

Цель Программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области.

Задачи Программы:

1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области.

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

В течение 2024 г. в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области на 2023-2024 годы» вносились изменения №\_61\_\_\_ от \_30.05.2024\_г. , № №\_115/1\_ от \_16.12.2024\_г.

В 2024 г. было запланировано и реализовано благоустройство:

**Общественная территория сквер «Молодежный» по ул. Советская (II очередь)**

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский** **Самарской области** **на 2023-2024 годы» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, рублей | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| Всего | 2024 г.  план | 2024 г.  факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 15 |
| 22 | Благоустройство общественной территории  Сквер «Молодежный» по ул. Советской (II очередь) | 2024 | Средства федерального и областного бюджетов | 585 312, 90 | 585 312, 90 | 585 312, 90 |  |
| Средства местного бюджета | 30 805, 94 | 30 805, 94 | 30 805, 94 |  |
|  | **Итого по программе** |  | **Итого:** | **616 118, 84** | **616 118, 84** | **616 118, 84** |  |

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году реализованы запланированные мероприятия, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

**Оценка эффективности программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области**

**на 2023-2024 годы» в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | |
| 2024 г.  план | 2024 г.  факт |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | Ед. | 1 | 1 |
|  | Итого: | % | 100 | 100 |